Obec Ropice

739 56 Ropice 110

V Ropici dne 25.2.2009

Výzva k podání nabídky

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:

| Název veřejné zakázky : | Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Ropice |
| --- | --- |
| Registrační číslo : | CZ.1.10/4.1.00/02.00241 |

zadávanou v zadávacím řízení v souladu s pravidly pro zadávání zakázek financovaných či spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie poskytnutých prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013.

| A. Identifikační údaje zadavatele |
| --- |
| Název : | Obec Ropice |
| IČ : | 70305587 |
| Adresa : | 739 56 Ropice čp.110 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat : | Mgr.Uršula Waniová – starostka obce |
| Telefon, fax : | 558 735 165 |
| E-mail : | ropice@ropice.cz |

| B. Druh a předmět zakázky |
| --- |
| Druh zakázky : stavební práce |
| Název | CPV | Měrná jednotka | Množství |
| Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace | 45212000-6 | kpl | 1 |
| Předmět VZ : Jedná se o rekonstrukci dvoupodlažní budovy s částečným podsklepením o půdorysných rozměrech cca 30x13m. V I.NP bude prodejna včetně skladovacích prostor a bufet pro rychlé občerstvení se zázemím včetně sociálního zařízení. V II.NP bude multifunkční místnost, kuchyňka pro studenou kuchyň, klubovny, knihovna a sociální zázemí. Vymezení předmětu VZ je popsáno v projektové dokumentaci stavby z III.2007, zpracovatel Štafová Judita, Oldřichovice 343,Třinec a v přiloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr . |

C. Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele

- termín zahájení prací – 1.4.2009 / termín zahájení prací je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy /. - termín ukončení prací – nejpozději do 15.10.2009 / dřívější termín navrhne uchazeč-bude hodnoceno kritériem č.2 / - zadavatel nepřipouští varianty nabídky - zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách - zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky - zadavatel neposkytuje zálohu předem - provedené práce budou proplaceny ve dvou platbách, 1.platba v 06/2009 v závislosti na množství provedených prací , avšak v max. výši 1.572.200,- Kč vč. DPH a 2.platba / konečná / v 10/2009 tj. po ukončení realizace celé zakázky bez vad a nedodělků - splatnost vystavených faktur bude 30 kalendářních dnů. - přiložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / „slepý rozpočet“ / je pro zpracování nabídkové ceny závazný. - stavební práce budou do konce května 2009 prováděny za částečného provozu, kdy v 1.NP bude provozovat svou činnost nájemce. Ostatní podlaží budou uchazeči od zahájení stavby plně k dispozici. - uchazeč spolu s nabídkou předloží návrh smlouvy o dílo a harmonogram prací v týdenním členění dle oddílu stavebních prací - pokud se v projektové dokumentaci stavby vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení - bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení - pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení Návrh smlouvy o dílo zpracovaný uchazečem musí obsahovat a respektovat všechny výše uvedené požadavky zadavatele a zadávací podmínky (předmět zakázky, termíny realizace, nabídkovou cenu / bude hodnoceno kritériem č.1/, záruční dobu / bude hodnoceno kritériem č.3 /, smluvní pokuty,požadované platební podmínky atd.).

| D. Lhůta a místo pro podání nabídky |
| --- |
| Počátek běhu lhůty pro podání nabídek : | Datum : 26.2.2009 |
| Konec běhu lhůty pro podání nabídek : | Datum : 10.3.2009 Hodina : 14,00 |
| Místo podání nabídky : | Obecní úřad Ropice , podatelna, přízemí |
| Kontaktní osoba pro příjem nabídek : | p. Jaroslava Szmeková Tel,fax: 558 735 165 E-mail : ropice@ropice.cz |

E. Způsob podání nabídky

Nabídka musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu v Ropici nebo poštou na OÚ Ropice, Ropice čp.110, PSČ 739 56 v zalepené obálce nejpozději do 10.3.2009 do 14,00hod. Nabídky podané po této lhůtě nebudou zadavatelem posuzovány. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v uzavřené obálce, opatřené na přebalu razítkem uchazeče a označené „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Ropice “.

| F. Prokázání způsobilosti uchazeče splnit předmět zakázky |
| --- |
| Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů : | V rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb. Způsob prokázání: čestným prohlášením,které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče |
| Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů : | V souladu s § 54 zákona č. 137/2006 Sb.: - živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky - osvědčení o autorizaci v oboru pozemních staveb - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán Zadavateli postačí předložení těchto dokumentů v prostých kopiích za předpokladu jejich platnosti. |
| Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: | Na základě ustanovení § 55, odst.1a) zákona č.137/2006 Sb.zadavatel požaduje doložit: - pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě min. na 5 mil.Kč Zadavateli postačí předložení tohoto dokumentu v prosté kopii za předpokladu jeho platnosti. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. |

G. Požadavky na formální zpracování

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí: 1. krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 2. doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu F. této výzvy 3. nabídkový rozpočet, zpracovaný dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr 4. návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

H. Hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria: Nabídková cena 70% Termín ukončení realizace 20% Záruční lhůta 10%

| I. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace |
| --- |
| Zadavatel předá či zašle zadávací dokumentaci dodavateli v zadávacím řízení do 3 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. |
| Místo předání zadávací dokumentace : | adresa zadavatele, podatelna obecního úřadu, přízemí |
| Čas, ve kterém je možné zadávací dokumentaci odebrat : | Pondělí až pátek od 8,00 hod. do 14,00 hod. Vždy po předchozí telefonické dohodě |
| Kontaktní osoba pro předání zadávací dokumentace : | p. Jaroslava Szmeková Tel,fax: 558 735 165 E-mail : ropice@ropice.cz |
| Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace : | Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace : - výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace 1500,-Kč - výše nákladů na balné a poštovné 150,-Kč |
| Platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace : | Úhrada nákladů za reprodukci zadávací dokumentace bude provedena před odebráním zadávací dokumentace. Doklad o úhradě nákladů bude součástí žádosti o vydání zadávací dokumentace. V případě , že bude zažádáno o zaslání zadávací dokumentace, zavazuje se dodavatel, který si dokumentaci písemně vyžádá, uhradit s náklady na reprodukci zadávací dokumentace zároveň výše uvedené náklady na balné a poštovné spojené se zasláním zadávací dokumentace. |

| J. Zadávací lhůta |
| --- |
| Konec zadávací lhůty je : | 10.5.2009 |

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek hrazených či spolufinancovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013.

Mgr.Uršula Waniová

starostka obce

…………………………………….

Příloha: Krycí list nabídky